BINNIE'S ENGLISH TRAINING · ANNEXE DE FACTURATION

Relevé de travaux BET

Inventaire des développements livrés sur le back-office dash et le site public Frontend, reconstitué à partir de l'historique Git du dépôt.

05 août 2026 → 26 septembre 2026 · 53 jours

| 189 | 21 | 69 | 395 | 93 421 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| livraisons (commits) | lots fonctionnels | écrans & modules créés | fichiers touchés | lignes écrites |

# dash

back-office — 16 dashboards métier

148 livraisons · 234 fichiers · +85 198 / −40 767

## LOT 01   Paiement en ligne et facturation

12 livraisons

Migration complète du paiement en ligne de CinetPay vers TouchPoint, de bout en bout

Réconciliation des paiements TouchPoint, avec le mois concerné porté sur le reçu

Modal de détail cliquable et export PDF des paiements  [SuperAdmin / Admin]

Reçu commercial enrichi : token, opérateur, niveau, résumé de paiement cliquable

Correction du statut de paiement dans « Prospects parcours »

Correction des versements payés d'avance, perdus dans l'échéancier

Rétablissement du plan de paiement mensuel dans l'import des apprenants

Suivi des paiements côté commerciale, filet de secours sur l'URL de retour

Pause et reprise d'un apprenant : la facturation suit, sans arriérés au retour

Facturation branchée sur l'arrêt de formation

## LOT 02   Import en masse et onboarding

9 livraisons

Refonte complète de l'import en masse : traitement serveur, atomicité par ligne, annulation

Modal de progression bloquant pendant l'import, avec interruption possible

Historique des imports consultable à tout moment : relancer, annuler, effacer

Badge d'alerte à deux niveaux sur l'historique — orange « à relancer », rouge « annulé »

Profil enfant géré dans l'import coaching privé (commerciale présentiel et onboarding)

Les classes créées rejoignent le lot d'import et deviennent annulables

Correction de l'échec « assistante_id requis » sur l'import global Onboarding

Rechargement de la liste des groupes à la fermeture du rapport d'import

## LOT 03   Classes, apprenants et parcours

14 livraisons

Onglet Historique sur le détail d'une classe : tous les mouvements d'apprenants

Transfert d'apprenant : proposition de tous les niveaux, un niveau différent avertit au lieu de bloquer

Notifications de transfert : destinataires manquants et comportement unifié

Rattachement de chaque classe à l'assistante de ses apprenants, non à son créateur

Création de classe : les filières viennent du catalogue réel, plus d'une liste écrite en dur

Détail classe : un coaching privé à domicile affiche l'adresse plutôt que le centre

Offres & Formations : alignement corrigé, les inscriptions importées rejoignent leur offre

Blocage d'accès : la commerciale choisit le motif dans un modal, avec aperçu de ce que lira l'apprenant

Reconnaissance du type « coaching privé en ligne » et filtrage associé  [PA]

Archive des apprenants du coach : qui il a formé sur l'année, motifs de départ, export Excel  [EN COURS]

Même archive consultable par le superviseur, avec filtres et pagination  [EN COURS]

## LOT 04   Évaluation et qualité pédagogique

19 livraisons

Rapport d'observation enrichi : professionnalisme, état d'Internet, nouvelles listes de critères

Unification du barème d'observation sur le /70 officiel, avec recalcul de l'historique

Onglet Classement des coachs chez le superviseur : filtrage fin, pagination, export Excel

Le classement ouvre la fiche du coach sur ses observations, avec filtre par mois

Onglet Évaluations apprenants chez le superviseur et le PA : filtres, pagination, export

Modal de détail des évaluations agrandi et complété

Écran Évaluations parents, partagé entre le PA et le superviseur

Appréciation du cours par l'apprenant : bandeau fixe, formulaire, confirmation avant envoi

Ajout de « j'ai appris de nouveaux mots » à l'échelle d'appréciation

Note moyenne et tendance du coach : en-tête coach, cartes d'assignation, assistante présentiel

Note moyenne rattachée à la catégorie de contrat, avec filtre par catégorie

Sélecteur mois / année à côté du filtre par dates sur les observations

Nettoyage : suppression des blocs morts et des zones d'évaluation vides  [PA]

## LOT 05   E-learning et espace apprenant

16 livraisons

Lecture séquentielle obligatoire des contenus, verrou appliqué côté serveur

Fenêtre d'inscription : l'accès aux contenus suit la présence réelle de l'apprenant dans la classe

« Marquer comme terminé » : correction de fond, accélération, écran optimiste, geste rendu définitif

Notification du coach quand un apprenant termine un contenu

Badge « Lu » sur les cours et remise en ordre de la liste

Filtres et pagination dans « Mes cours » : recherche, type, statut, période de publication  [EN COURS]

Panneau de détail de cours agrandi, fermeture sécurisée au bouton  [EN COURS]

Modules e-learning : 10 contenus par page, compteur toujours visible, filtres classe et mois

Le superviseur peut lire le contenu intégral d'un module

Onglet Ressources partagées chez le superviseur, avec modal de détail

Renommage de l'onglet « Examens » en « Devoirs & Évaluations »

Corrections d'affichage du tableau de bord apprenant et du lecteur média

## LOT 06   Messagerie et chat de groupe

8 livraisons

Chat de groupe par classe : tri chronologique corrigé, pagination, envoi de fichiers

Groupes de discussion libres : création, choix des membres, notification à l'ajout, supervision

Badges de messages non lus sur les onglets de messagerie

Réponse à un message précis, à la manière de WhatsApp

Notes vocales à l'enregistrement, sur tous les types de conversation

Liens envoyés rendus cliquables, côté dashboards et site public

Notifications de chat corrigées

## LOT 07   Marketing, campagnes et collecte QR

11 livraisons

Onglet Campagnes & Newsletters chez l'assistant marketing

Campagnes de collecte par QR code : administration et formulaire public associé

Campagnes e-mail et WhatsApp lancées sur les réponses collectées, avec confirmation avant envoi

Statistiques de campagnes par récolte, avec exports Excel et PDF

Export des contacts collectés en fichier de diffusion WhatsApp, avec mode d'emploi

Onglet Média et tableau de bord dédié chez l'assistant marketing

Bannière, illustration et mise en forme de la présentation du formulaire

Passage de tout l'écran de collecte en modals

Correction de l'affichage des images et des liens dans les e-mails, pièces jointes sur la campagne

Historique des campagnes newsletter

## LOT 08   Comptes, rôles et droits

10 livraisons

Nouveau rôle Assistante SAV : création SuperAdmin, page de connexion, matrice de permissions, dashboard dédié

Profil BET étendu : date de début, matricule, nationalité, pays, genre, adresse

Surnom des comptes : création, import, auto-renseignement, affichage dans les listes de pilotage

Surnom disponible pour le coach, le parent et toute la plateforme e-learning

Modification de l'e-mail de connexion d'un apprenant après inscription, avec renvoi des accès

Affichage conjoint de l'identifiant de connexion et du numéro de téléphone

Fusion d'« Administration BET » dans « Gestion des droits »

Correction du matricule bloqué sur le rôle par défaut au changement de rôle

Onglet « Code d'accès » réservé au super-admin

## LOT 09   Fichiers, images et documents

8 livraisons

Envoi direct des fichiers vers Cloudinary sur l'ensemble de la plateforme

Déblocage des PDF partagés, inaccessibles partout jusque-là

Ajout du type de contenu « image » et de son envoi, du coach jusqu'à l'apprenant

Recadrage d'image avant envoi, visionneuse plein écran, affichage des limites de fichier

Clic sur la photo de profil : elle s'affiche au lieu d'ouvrir le sélecteur de fichier

Correction des erreurs d'abandon de lecture média et de l'affichage des vidéos

## LOT 10   Séances, planning et présences

6 livraisons

Traçabilité des séances : déroulé réel, modal de détail, planning dédié

Alignement de l'en-tête coach et branchement des heures du mois

Surnom du coach en tête de son en-tête, nom complet en dessous

Note du coach déplacée dans la barre du haut, visible même sans note

Vérification des sessions live

## LOT 11   Ergonomie transverse et industrialisation

14 livraisons

Extraction du modèle de filtrage en pastilles dans un composant partagé, couvert par des tests

Déploiement de ce modèle sur les 16 dashboards — SuperAdmin, Admin, PA, commerciales, coach (7 barres)

Adaptation de la navigation aux écrans 13 pouces et à l'iPad en paysage

Pages de connexion rendues utilisables en petit format

Remplacement de react-toastify par react-hot-toast et nettoyage complet

Retrait de Redux, jamais consommé par l'application

Correction du favicon et du logo React par défaut

Retrait des fichiers .env du suivi Git et ajout d'un .gitignore

Suite de tests unitaires : filtres, liens visio, liens cliquables, mois du versement, session

# Frontend

site public — vitrine, inscription, paiement

41 livraisons · 161 fichiers · +8 223 / −10 667

## LOT 12   Paiement en ligne côté prospect

9 livraisons

Migration du tunnel de paiement vers TouchPoint et nettoyage des restes CinetPay

Page de retour de paiement : toutes les informations disponibles affichées au prospect

Export PDF du reçu depuis cette page

Écran de relance de paiement

Filet de secours pour la confirmation via l'URL de retour, étendu à tous les points d'entrée

Correction de l'URL du script TouchPoint

Harmonisation du statut initial des inscriptions adultes sur tous les formulaires publics

## LOT 13   Pages publiques et contenus

13 livraisons

Page BET for Business

Section Équipe Administrative, alimentée depuis le dashboard

Formulaire public de campagne — la page qu'ouvre le QR code — avec bannière et illustration

Carrousel d'accueil : flèches de navigation, durée par photo, correction du bouton « Visible »

Mises à jour des pages Accueil, À propos, FAQ, Contact, Boutique, Témoignages

Parcours prospect : modals enfant, centres en ligne, tunnel, simulateur de formation

Test de niveau gratuit et pages de certification

Coordonnées BET : deux numéros WhatsApp supplémentaires

Dossiers entreprise : ne plus annoncer le nom d'une assistante Corporate

## LOT 14   Accès, messagerie et référencement

7 livraisons

Blocage d'accès : l'apprenant apprend pourquoi, sur la page de connexion et par e-mail

Chat prospect : le bouton flottant porte la photo de l'assistante attitrée

Liens des messages rendus cliquables

Balisage OrganizationSchema pour le référencement

Correction du favicon et des icônes « Create React App » par défaut

Bandeau de session active au login

## LOT 15   Infrastructure et environnements

5 livraisons

Bascule des environnements vers le backend VPS api.purepro-group.com, puis repli temporaire

Clés Firebase manquantes ajoutées à l'environnement de production

Correction des e-mails et notifications perdus en environnement serverless

Déblocage du déploiement du backend

# 24 → 26 septembre

dash & Frontend — six lots supplémentaires

5 livraisons · 168 fichiers · +10 329 / −5 860

## LOT 16   Formules d'offre, du choix du client jusqu'au coach

dash + Frontend

Les anciennes grilles tarifaires par centre retirées : chaque offre porte désormais ses propres formules

Sélecteur de formule présenté en fenêtre, au lieu d'un renvoi en bas de page

Tarif de la formule honoré jusqu'au paiement — confirmation, montant débité, reçu

Formule visible chez l'assistante, dans le dossier transmis à l'Onboarding et au moment du versement

Sélecteur ajouté aux inscriptions manuelles et au parcours enfant, seuls écrans qui l'ignoraient encore

Confirmation avant enregistrement sur tous les boutons d'offres  [SuperAdmin]

## LOT 17   Cockpit de pilotage et mesure d'audience

SuperAdmin

Cockpit de 31 indicateurs issus du référentiel de 90, filtrables par section

Chaque taux affiche son effectif ; « aucune donnée » distingué de « zéro »

Les 60 indicateurs non couverts sont annoncés avec leur raison, plutôt que tus

Google Analytics 4 installé de bout en bout : balise différée, événements de tunnel, lecture serveur

Cycle de vie du prospect sans aucun clic — les étapes se déduisent de gestes qui existent déjà

## LOT 18   Messagerie de groupe

dash

Groupes ouverts aux apprenants de plusieurs classes, créés par les commerciales et l'Onboarding

Photo de groupe, renommage, agrandissement au clic — comme dans une messagerie grand public

Images et vidéos lues dans le fil au lieu d'ouvrir un onglet

Sélecteur d'emojis à côté du micro ; bouton « tout sélectionner » à la composition d'un groupe

Pièces jointes désactivées pour les apprenants, micro et emojis conservés

## LOT 19   Sécurité des sessions et des accès

dash + serveur

Déconnexion automatique après inactivité — 1 h pour le personnel, 1 h 30 pour les coachs

Préavis de deux minutes avec bouton « Je suis là », compteur partagé entre les onglets

Garde équivalente côté serveur : un jeton copié ne survit plus à l'inactivité du compte

Une session live en cours suspend le compte à rebours : un coach n'est jamais coupé en plein cours

Salle virtuelle ouverte 10 minutes avant pour tout le monde ; son adresse n'est plus transmise avant l'heure

## LOT 20   Campagnes, newsletters et liens publics

dash + Frontend

Liens de campagne et QR codes réparés : ils pointaient vers localhost, y compris en production

Liens tracés des réseaux sociaux redirigés vers le site public — les UTM ne remontaient nulle part

Désinscription des newsletters rendue opérante : la page n'existait pas, le filtre non plus

Modification et suppression d'une campagne, avec décompte des données avant effacement

Saisie corrigée dans les formulaires : le clavier se refermait à chaque lettre sur mobile

## LOT 21   Règles métier du dossier

dash + serveur

Objectif du client saisi à l'inscription et transmis jusqu'au coach — c'est lui que le conseiller lit pour choisir

Test de niveau exigé avant transmission à l'Onboarding, comme il l'était déjà côté présentiel

Motif obligatoire pour arrêter une formation

Un contenu e-learning doit viser au moins une classe ; ses classes deviennent modifiables après coup

Changement de groupe en ligne réservé à l'Onboarding, à l'écran et dans la route

Planning des séances restreint au périmètre de chaque assistante, et paginé